МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Факультет Безопасности информационных технологий

Структурное подразделение Факультет безопасности информационных технологий

И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О Е    З А Д А Н И Е

на учебную, ознакомительную практику

| Студент | Доан Тхи Хоай Тхыонг |  | Группа № | N3445 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Ф. И. О.) |  |  |  |  |
| Руководитель |  | Менщиков Александр Алексеевич, к.т.н., доцент ФБИТ, университет ИТМО |  |  |
| (Ф. И. О., место работы, должность) |  |  |  |  |

| Тема задания: | Разработка сценариев тестирования и оценка защищённости контроля доступа в |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Attack-Defense CTF |  |  |  |
| Сроки прохождения практики: |  | 04.02.2026 по 13.02.2026 |  |
| Место прохождения практики: |  | Университет ИТМО, ФБИТ |  |
| Должность практиканта: |  | Практикант |  |
| 1. Виды работ и требования к их выполнению: |  |  |  |
| Изучение правил Attack-Defense CTF, развёртывание стенда в Docker, разработка тест-сценариев и тест-матрицы контроля доступа, проведение испытаний и оценка защищённости (влияние на флаги и SLA), подготовка рекомендаций и оформление отчёта. Требования: все проверки выполнять только на игровом стенде, обеспечивать воспроизводимость, фиксировать артефакты (requests/responses, логи, скриншоты/трафик), а также не нарушать работоспособность сервиса и сценарии чекера (избегать действий, ведущих к DOWN/MUMBLE/CORRUPT). |  |  |  |
| 2. Виды отчетных материалов и требования к их оформлению: |  |  | Отчет согласно ГОСТ 7.32-2017; индивидуальное задание, |
| дневник практики, отзыв руководителя практики согласно шаблонам отчетных документов Университета |  |  |  |
| ИТМО |  |  |  |

3. ПЛАН-ГРАФИК

| № этапа | Наименование этапа | Срок завершения этапа | Виды работ | Форма отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановка цели и критериев оценки | 05.02.2026 | Формализация цели, определение метрик (OK/MUMBLE/CORRUPT/DOWN, SLA), составление структуры артефактов и плана работ. | Дневник практики |
| 2 | Обзор подходов к тестированию контроля доступа | 06.02.2026 | Анализ источников и практик тестирования, классификация логических ошибок доступа (IDOR/BOLA и др.), выделение критериев проверки. | Дневник практики, отчет |
| 3 | Подготовка стенда и базовая проверка функций | 07.02.2026 | Развертывание стенда в Docker, проверка доступности сервисов/портов, настройка логирования и фиксация конфигурации стенда. | Дневник практики, отчет |
| 4 | Моделирование угроз и точек доступа | 08.02.2026 | Построение модели ролей/объектов/прав, составление карты эндпоинтов, анализ сессий/куки и точек серверной проверки прав. | Дневник практики, отчет |
| 5 | Разработка тест-сценариев и тест-матрицы | 09.02.2026 | Разработка шаблона тест-кейса, формирование групп сценариев (positive/negative/edge), построение тест-матрицы и приоритизация тестов. | Дневник практики, отчет |
| 6 | Проведение тестирования и сбор данных | 10.02.2026 | Выполнение тестов, фиксация запросов/ответов, сбор логов и сетевых артефактов, документирование дефектов и условий воспроизведения. | Дневник практики, отчет |
| 7 | Оценка защищённости и рекомендации | 12.02.2026 | Оценка рисков утечки приватных данных/флагов и влияния на SLA, разработка рекомендаций/мер защиты, регрессионные проверки ключевых кейсов. | Дневник практики, отчет |
| 8 | Оформление отчёта | 17.02.2026 | Подготовка текста отчёта по ГОСТ, оформление таблиц/приложений (тест-матрица, карта эндпоинтов, фрагменты логов), финальная вычитка. | Индивидуальное задание, дневник практики, отзыв руководителя |

| Дата выдачи задания: | 13.02.2026 |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель |  |  |
|  |  | (подпись руководителя) |
| Задание принял к |  |  |
| исполнению |  |  |
|  |  | (подпись студента) |