| № этапа | Название этапа | Период | Задание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ содержания ВКР и постановка задач практики | 30.04.2026 – 02.05.2026 | Проанализировать содержание 2 и 3 глав ВКР; определить цель преддипломной практики; уточнить состав лабораторного стенда, перечень узлов и сценариев тестирования. |
| 2 | Проектирование архитектуры SIEM-системы | 03.05.2026 – 05.05.2026 | Сформулировать технические цели и функциональные требования системы; разработать архитектуру SIEM-системы на базе Wazuh; подготовить сетевую схему с сегментами WAN, LAN и DMZ и размещением узлов. |
| 3 | Подготовка среды развертывания и базовая установка компонентов | 06.05.2026 – 10.05.2026 | Подготовить виртуальную среду; развернуть Wazuh Server/Manager, Wazuh Dashboard, pfSense с Suricata, Windows Server 2022, Ubuntu 22.04, Debian DVWA и Kali Linux; выполнить базовую сетевую настройку. |
| 4 | Установка агентов и организация сбора журналов | 11.05.2026 – 14.05.2026 | Установить Wazuh Agent на Windows Server, Ubuntu и Debian DVWA; настроить сбор Windows Event Log, Sysmon, auditd, auth.log, syslog, Apache access/error log, FIM, а также приём журналов от pfSense и Suricata. |
| 5 | Разработка правил и настройка механизмов обнаружения | 15.05.2026 – 18.05.2026 | Настроить декодеры и локальные правила Wazuh для обнаружения SSH brute-force, SQL injection, несанкционированных процессов, подозрительных бинарных файлов, скрытых процессов/rootkit и сетевого сканирования; проверить корректность срабатывания правил. |
| 6 | Интеграция средств оповещения и реагирования | 19.05.2026 – 20.05.2026 | Настроить интеграцию Wazuh со Slack и DFIR-IRIS; проверить автоматическую передачу предупреждений; обеспечить поддержку централизованного реагирования на инциденты. |
| 7 | Экспериментальная проверка работоспособности системы | 21.05.2026 – 25.05.2026 | Провести тестовые сценарии: SSH brute-force, SQL injection в DVWA, запуск несанкционированного процесса, обнаружение подозрительного бинарного файла, выявление скрытого процесса/rootkit, сетевое сканирование и разведка сервисов; зафиксировать результаты в Wazuh Dashboard, Slack и DFIR-IRIS. |
| 8 | Оценка эффективности и обобщение результатов практики | 26.05.2026 – 27.05.2026 | Выполнить итоговую оценку результатов тестирования; сформулировать выводы по практике; подготовить основное содержание отчёта по преддипломной практике на основе 2 и 3 глав ВКР. |
| 9 | Оформление отчёта и подготовка к защите | 28.05.2026 – 29.05.2026 | Завершить оформление отчёта по практике в соответствии с установленными требованиями; проверить структуру, таблицы, рисунки и список литературы; устранить недочёты оформления и подготовиться к защите результатов практики. |

| STT giai đoạn | Tên giai đoạn | Thời gian | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phân tích nội dung khóa luận và xác định nhiệm vụ thực tập | 30.04.2026 – 02.05.2026 | Phân tích nội dung chương 2 và chương 3 của khóa luận; xác định mục tiêu của thực tập tiền tốt nghiệp; làm rõ thành phần của mô hình phòng lab, danh sách các nút và các kịch bản kiểm thử. |
| 2 | Thiết kế kiến trúc hệ thống SIEM | 03.05.2026 – 05.05.2026 | Mô tả mục tiêu kỹ thuật và các yêu cầu chức năng của hệ thống; xây dựng kiến trúc hệ thống SIEM trên nền tảng Wazuh; chuẩn bị sơ đồ mạng với các phân đoạn WAN, LAN, DMZ và vị trí triển khai các nút. |
| 3 | Chuẩn bị môi trường triển khai và cài đặt cơ bản các thành phần | 06.05.2026 – 10.05.2026 | Chuẩn bị môi trường ảo hóa; triển khai Wazuh Server/Manager, Wazuh Dashboard, pfSense tích hợp Suricata, Windows Server 2022, Ubuntu 22.04, Debian DVWA và Kali Linux; thực hiện cấu hình mạng cơ bản. |
| 4 | Cài đặt agent và tổ chức thu thập nhật ký | 11.05.2026 – 14.05.2026 | Cài đặt Wazuh Agent trên Windows Server, Ubuntu và Debian DVWA; cấu hình thu thập Windows Event Log, Sysmon, auditd, auth.log, syslog, Apache access/error log, FIM, đồng thời tiếp nhận log từ pfSense và Suricata. |
| 5 | Xây dựng rule và cấu hình cơ chế phát hiện | 15.05.2026 – 18.05.2026 | Cấu hình decoder và local rule trong Wazuh để phát hiện SSH brute-force, SQL injection, tiến trình trái phép, tệp nhị phân đáng ngờ, tiến trình ẩn/rootkit và quét mạng; kiểm tra tính chính xác của các rule khi kích hoạt. |
| 6 | Tích hợp công cụ cảnh báo và ứng phó | 19.05.2026 – 20.05.2026 | Cấu hình tích hợp Wazuh với Slack và DFIR-IRIS; kiểm tra việc tự động chuyển tiếp cảnh báo; bảo đảm hỗ trợ phản ứng tập trung đối với sự cố an toàn thông tin. |
| 7 | Kiểm tra thực nghiệm khả năng hoạt động của hệ thống | 21.05.2026 – 25.05.2026 | Thực hiện các kịch bản kiểm thử: SSH brute-force, SQL injection vào DVWA, chạy tiến trình trái phép, phát hiện tệp nhị phân đáng ngờ, phát hiện tiến trình ẩn/rootkit, quét mạng và trinh sát dịch vụ; ghi nhận kết quả trên Wazuh Dashboard, Slack và DFIR-IRIS. |
| 8 | Đánh giá hiệu quả và hoàn thiện kết quả thực tập | 26.05.2026 – 27.05.2026 | Thực hiện đánh giá tổng hợp kết quả kiểm thử; rút ra kết luận cho đợt thực tập; chuẩn bị nội dung chính của báo cáo thực tập tiền tốt nghiệp dựa trên chương 2 và chương 3 của khóa luận. |
| 9 | Оформление отчёта и подготовка к защите | 28.05.2026 – 29.05.2026 | Hoàn thiện hình thức báo cáo thực tập theo đúng yêu cầu; rà soát bố cục, bảng biểu, hình vẽ, tài liệu tham khảo; chỉnh sửa lỗi trình bày và chuẩn bị cho phần bảo vệ/báo cáo kết quả. |